# Bài 1: Chuẩn bị Sprint Review cho ứng dụng cảnh báo lừa đảo RikkeiSafe

Nhiệm vụ 1 - Hoàn thành phiếu chuẩn bị Sprint Review

Phiếu có 6 bước. Bước 1, 4, 6 đã điền sẵn. Bạn điền bước 2, 3, 5.

| Bước | Việc cụ thể cho buổi Review này |
| --- | --- |
| 1. Chốt mục tiêu và người tham gia | Mục tiêu: xem người dùng có tự kiểm tra được số, link và hiểu cảnh báo không. Mời đủ 3 Stakeholders. |
| 2. Kiểm tra Increment | PBI được trình diễn là Done: PBI-01, PBI-02, PBI-03 PBI phải nói rõ là chưa Done, kèm điều kiện DoD chưa đạt: PBI-04, PBI-05 |
| 3. Chọn User Journey và người demo | User Journey (các thao tác của một người dùng thật, theo đúng thứ tự, nối bằng mũi tên): Mở ứng dụng -> nhập sđt/link -> kiểm tra sđt/link -> gửi cảnh báo -> gửi báo cáo -> huy hoặc tiếp tục Người demo: đại diện nhóm dev |
| 4. Chuẩn bị kỹ thuật | Kiểm tra bản chạy được, tài khoản dùng thử, đường truyền họp trực tuyến. |
| 5. Chuẩn bị trao đổi | 2 câu hỏi mở dành cho Stakeholders: - Anh/chị thấy thao tác kiểm tra sđt/link dễ không? - Anh/chị thấy giao diện có dễ nhìn không? |
| 6. Chia thời gian | Xem lịch trình ở Nhiệm vụ 2. |

Nhiệm vụ 2 - Sửa lịch trình Sprint Review

Ngọc Hương lập lịch trình 35 phút như bảng dưới. Dòng đầu đã nhận xét làm mẫu. Bạn điền cột cuối cho 3 dòng còn lại: sai ở đâu, sửa thành ai làm gì.

| Thời gian | Hoạt động | Nhận xét và cách sửa |
| --- | --- | --- |
| 0–5' | Product Owner nhắc Sprint Goal. | Phù hợp, giữ nguyên. |
| 5–20' | Product Owner trình diễn cả 5 PBI, giới thiệu PBI-05 là đã hoàn thành. | Nhận xét: Không được phép trình diễn các PBI chưa done, PBI-05 chưa đáp ứng DoD nhưng vẫn giới thiệu hoàn thành. Sửa lại: không trình diễn PBI chưa done và PO báo cáo chính xác về tình trạng của PBI-05 |
| 20–32' | Từng Developer lần lượt báo cáo việc cá nhân mình đã làm. | Nhận xét: Sai mục đích của buổi sprint review Cách sửa: Dành thời gian demo và cho stakeholders trực tiếp sử dụng để đưa ra đóng góp |
| 32–35' | Stakeholders được nói trong 3 phút cuối; Scrum Master chốt góp ý nào sẽ làm ở Sprint sau. | Nhận xét: SM không làm đúng công việc, thời gian của stakeholders quá ít Cách sửa: thêm thời gian đóng góp cho stakeholders, người chốt lại cho sprint sau là PO |

Nhiệm vụ 3 - Ghi nhận Feedback

Buổi Review có 3 góp ý. FB-01 đã điền làm mẫu. Bạn điền cách xử lý FB-02 và FB-03: ai làm gì tiếp theo.

| Mã | Góp ý | Cách xử lý |
| --- | --- | --- |
| FB-01 | Anh Phúc: nên có nút hướng dẫn gọi ngân hàng khi người dùng báo đã chuyển tiền. | Ghi vào Product Backlog để Product Owner xem xét cùng PBI-05; chưa hứa làm ngay. |
| FB-02 | Chị Vy: muốn thêm chức năng chia sẻ cảnh báo cho người thân. Việc này nằm ngoài Sprint Goal. | PO thêm PBI mới vào product backlog, đánh già mức độ ưu tiên, đưa vào sprint sau luôn nếu cần thiết. |
| FB-03 | Cô Mai: dán đường link rất dài thì nút "Kiểm tra" bị đẩy ra ngoài màn hình điện thoại (PBI-02). | PO và team dev ghi nhận lỗi, đưa ngay vào product backlog và để độ ưu tiên cao nhất, xử lí ngay trong sprint sau |